

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 05 августа 2021 года № 67**

ст.Сергиевская

**Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы водоснабжения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2022 год»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23 октября 2020 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района», администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт системы водоснабжения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2022 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района (Рохманка) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

05.08.2021 года № 67

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы**

**«Капитальный ремонт системы водоснабжения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2022 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик программы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Исполнитель программы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устав Сергиевского сельского поселения Кореновского района. |
| Цели ведомственной целевой программы | Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района в питьевой воде. |
| Задачи ведомственной целевой программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;  Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Сергиевского сельского поселения;  проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Сергиевского сельского поселения |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы | Замена сети водопровода на территории Сергиевского сельского поселения:  Базовый показатель в 2021 году количество отремонтированной водопроводной сети 2км;  Замена артезианской скважины на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Объемы и источники финансирования | Без финансирования |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2022 год |

**Раздел 1. «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы»**

Сложившаяся на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития сельского поселения.

Одной из проблем развития Сергиевского сельского поселения является неудовлетворительное обеспечения населения питьевой водой.

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 50 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды достигают 26 процентов.

Низкий уровень вложений не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организацией жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения населенных пунктов Сергиевского сельского поселения требует использование программно-целевого метода.

**Раздел 2. «Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации»**

Цели:

Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района в питьевой воде.

Задачи:

Развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Сергиевского сельского поселения;

Проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Сергиевского сельского поселения

Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Значение индикатора | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Замена сети водопровода на территории Сергиевского сельского поселения | км | 2 | 0 | 0 |
| Замена артезианской скважины на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района | шт |  |  |  |

Сроки реализации Программы - 2022 год

**Раздел 3. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Год  реализации | Срок  реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатель результата реализации мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный  бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Замена сети водопровода на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района | 2022 | 2022 год |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения Сергиевского сельского поселения в т .ч.  - замена сети водопровода по ул. Комсомольская от ул. Роя до дома 11, 200 п.м;  - замена сети водопровода по ул. Шевченко от ул. Лебедя до дома 35, 200 п.м;  - замена сети водопровода по ул. Красная от ул. Роя до ул. Ленина, 200 п.м;  - замена сети водопровода по ул. Кирова от дома 25 до дома 17, 200 п.м;  - замена сети водопровода по ул. Айвазяна от ул. Кирова до дома 15, 200 п.м;  - замена сети водопровода по ул. Береговая от ул. гоголя до дома 85, 200 п.м;  - замена сети водопровода по ул Дзержинского от ул. Шевченко до дома 28, 200 п.м;  - замена сети водопровода по ул Гагарина от дома 51 до ул. Гоголя, 200 п.м;  - замена сети водопровода по ул. Крупской от ул. Роя до дома 8, 200 п.м. |
| 2 | Замена артезианской скважины на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района | 2022 | 2022 год |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт артезианской скважины № 4116, ст. Сергиевская, Кореновский раойон, Краснодарский край |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4 «Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы»**

Программа реализуется за счет средств, выделяемых из краевого бюджета, бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Финансирование данной программы на 2022 год без финансирования.

**Раздел 5 «Механизм реализации ведомственной целевой программы»**

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы, который:

обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование с координатором соответствующей муниципальной программы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, в случае если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы Сергиевского сельского поселения Кореновского района;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы;

проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные ведомственной целевой программой.

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разработчик ведомственной целевой программы готовит доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы, который утверждается постановлением администрации Сергиевского сельского поселения.

Доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования ведомственной целевой программы в целом и по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий ведомственных целевых программ с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации ведомственной целевой программы плановым показателям, установленным ведомственной целевой программой;

оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ведомственной целевой программы проводится анализ факторов и в докладе (отчете) о ходе реализаций ведомственной целевой программы указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23 октября 2020 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района».

**Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы»**

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи:

отремонтировать водопроводные сети на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района в размере 2 км;

повысить надежность работы систем водоснабжения;

обеспечить население качественной питьевой водой;

улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Кореновского городского поселения;

снизить неучтенные расходы (потери) воды в Сергиевском сельском поселении Кореновского района ;

увеличить количество отремонтированных сетей;

отремонтировать артезианскую скважину.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой