ПРИЛОЖЕНИЕ 10

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 16.02.2018 года № 13

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы     «Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района  на 2017 год»

Ведомственная целевая программа    «Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района  на 2017 год» (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 21 ноября 2016 года №155.

В 2017 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по снижению уровня риска ДТП и количества дорожно-транспортных происшествий, формирование общественного мнения о важности проблемы безопасности  дорожного движения и сокращения числа нарушений правил дорожного движения. Совершенствование работ по устранению неудовлетворенных дорожных условий.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в сумме 50,0 тыс.рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

Количество дорожно-транспортных происшествий;

Количество пострадавших в ДТП;
               Протяженность отремонтированной дорожной сети;

Количество установленных дорожных знаков.

Оценка эффективности  реализации Программы (приложение № 3).

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                 А.П. Мозговой

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения

на территории Сергиевского

сельского поселения Кореновского

района  на 2017 год»

АНАЛИЗ

объемов финансирования  ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2017 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |  |
| 1 | Информирование населения, Совета депутатов Сергиевского сельского поселения о состоянии аварийности на автотранспорте. Внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Организация и проведение на территории Сергиевского сельского поселения массовых профилактических мероприятий, направленных на решение проблем безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Посыпка дорог песко-соляной смесью в осеннее-зимний период | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Проведение комиссионных проверок состояния улично-дорожной сети, их соответствие требованиям дорожного движения. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Провести ремонт дорожного покрытия на территории поселения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Приобретение и установка дорожных знаков | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 | 100 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 6 | Обеспечение «треугольника видимости» на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 7 | Провести ремонт тротуарных дорожек на территории поселения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 8 | Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. игры на местности, тренинги по правилам дорожного движения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 100 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                А.П. Мозговой

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения

на территории Сергиевского

сельского поселения Кореновского

района  на 2017 год»

АНАЛИЗ

показателей  результативности  ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2017 год»

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
|  | Изготовление и установка дорожных знаков | Шт. | 11 | 11 | 0 | 100 |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                  А.П. Мозговой

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий                                                                                                                                                            ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения

на территории Сергиевского

сельского поселения Кореновского

района  на 2017 год»

ОЦЕНКА

эффективности  реализации   ведомственной целевой программы            «Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2017 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс.руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечении безопасности дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района. | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  | Итого: | 50,0 | 50,0 | 100% |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                 А.П. Мозговой