ПРИЛОЖЕНИЕ 10

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от  5.02.2015 года  № 18

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Информатизация Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Информатизация Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» ( далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 05 ноября  2013 года №138.

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по содержанию, а так же обслуживанию веб-сайта sergievka.ru, оплата за предоставление  в пользование услуги доступа к сети Интернет, мероприятия по защите персональных данных.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в сумме 131,7 тыс.рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

- повышение качества управленческих решений на основе достоверной и оперативной информации;

- повышения качества муниципальных услуг населению и бизнесу, снижение издержек и временных затрат на оказание этих услуг;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Сергиевского сельского поселения Кореновского района и высоких темпов экономического развития;

- обеспечение эффективности системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления поселения и получения информации от населения.

Оценка эффективности  реализации Программы (приложение № 3).

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                 С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Информатизация Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района на 2014-2016годы»

АНАЛИЗ

Объемов финансирования муниципальной программы

«Информатизация Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |  |
| 2 | Содержание, а также обслуживание веб-сайта sergievka.ru, приобретение и обслуживание программ | Местный бюджет | 25,0 | 72,5 | +47,5 | 290% | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет | Местный бюджет | 27,0 | 23,3 | -3,7 | 86,3% | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Мероприятия по защите персональных данных | Местный бюджет | 20,0 | - | -20 | - | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Приобретение компьютерной оргтехники, а также комплектующих. | Местный бюджет | 50,0 | 35,9 | -14,1 | 71,8 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 122,0 | 131,7 | +9,7 | 108 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 122,0 | 131,7 | +9,7 | 108 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                        С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Информатизация Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района на 2014-2016 годы»

АНАЛИЗ

показателей  результативности муниципальной программы

«Информатизация Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Приведен в соответствие веб-сайт sergievka.ru | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | Использование системы электронного документооборота (количество пользователей) | Ед. | 12 | 12 | 0 | 100 |
| 3 | Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления (шт.) | место | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 4 | Количество рабочих станций, оснащённых современной антивирусной защитой (шт.) | Шт. | 12 | 12 | 0 | 100 |
| 5 | Замена морально устаревшей техники (ед) | шт | 4 | 7 | +3 | 175 |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                      С.А. Басеев