ПРИЛОЖЕНИЕ 11

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от  5.02.2015 года  № 18

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы»

Целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы» (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 05 ноября 2013 года №142.

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривалось обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Сергиевского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в сумме 380,0 тыс.рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

- обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное;

- снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики;

- повышение уровня комфортности проживания населения и снижения вероятности возникновения криминогенной  обстановки;

- создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог.

Оценка эффективности  реализации Программы (приложение № 3).

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                           С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Развитие и реконструкция (ремонт)

систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского

поселения на 2014-2016 годы»

АНАЛИЗ

объемов финансирования муниципальной программы «Развитие и реконструкция (ремонт)систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского

поселения на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |  |
| 1 | Установка приборов учета потребляемой электроэнергии на всех линиях уличного освещения. | местный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Ремонт, при необходимости замена светильников уличного освещения. | Местный бюджет | 103,1 | 103,1 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ. |  | 100,0 | 100,0 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Оплата услуг специалиста, ответственного за электротехническое состояние оборудования наружного освещения поселения согласно контракта на возмездное оказание услуг для администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района |  | 26,9 | 26,9 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 380,0 | 380,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 380,0 | 380,0 |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                    С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к      отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Развитие и реконструкция (ремонт)

систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского

поселения на 2014-2016 годы»

АНАЛИЗ

показателей  результативности   муниципальной  программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского

поселения на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Установка приборов учета потребляемой электроэнергии на всех линиях уличного освещения (шт) | тыс.руб | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2 | Приобретение электротоваров | тыс.руб. | 57,0 | 57,0 |  |  |
| 3 | Замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ.(шт) | Шт. | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Оплата услуг специалиста, ответственного за электротехническое состояние оборудования наружного освещения поселения согласно контракта на возмездное оказание услуг для администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района | Чел. | 1 | 1 |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                       С.А. Басеев