ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

КЦП «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального  планирования на 2011 год»

| № П/П | Наименование мероприятия | План/исполнение | Общий объем финансиро вания,тыс.руб | в том числе | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение работ по разработке проекта «Генеральный план Сергиевского сельского поселения Кореновского района». Разработка градостроительной документации с применением компьютерных технологий. | План | 1657,1 | 83,1 |  | 1574,0 |  | 100 | Разработан проект «Генеральный план Сергиевского сельского поселения Кореновского района». Разработка градостроительной документации с применением компьютерных технологий. |
|  |  | Исполнение | 1657,1 | 83,1 |  | 1574,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 1657,1 | 83,1 |  | 1574,0 |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 1657,1 | 83,1 |  | 1574,0 |  |  |  |

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ВЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2011-2012 годы»

| № П/П | Наименование мероприятия | План/исполнение | Общий объем финансиро вания,тыс.руб | в том числе | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение работ по разработке комплексной системы коммунальной инфраструктуры | План | 98,0 | 5,0 |  | 93,0 |  | 100 | Разработана программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района на основании документов территориального планирования, включая теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, система сбора и утилизации бытовых отходов. |
|  |  | Исполнение | 98,0 | 5,0 |  | 93,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 98,0 | 5,0 |  | 93,0 |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 98,0 | 5,0 |  | 93,0 |  |  |  |

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ВЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год»

| № П/П | Наименование мероприятия | План/исполнение | Общий объем финансиро вания,тыс.руб | в том числе | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие систем коммунального водоснабжения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и безопасности в части, не предусмотренной другими целевыми программами. | План | 226,1 | 26,1 |  | 200,0 |  | 100 | Проведен ремонт сетей водоснабжения протяжностью 200 м по ул. Шевченко до ул. Роя |
|  |  | Исполнение | 226,1 | 26,1 |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 226,1 | 26,1 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 226,1 | 26,1 |  | 200,0 |  |  |  |

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ВЦП Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»

| № П/П | Наименование мероприятия | План/исполнение | Общий объем финансиро вания,тыс.руб | в том числе | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | План | 1081,3 | 74,3 |  | 1007,0 |  | 66,4 | Произведен ремонт дороги ул. Береговой х. Нижнего 650 м в гравийном исполнении. Остаток краевых средств в сумме 338,6 тыс. руб. буден использован на ремонт дороги по ул. Гагарина от ул. Калинина до ул. Гоголя |
|  |  | Исполнение | 742,7 | 74,3 |  | 668,4 |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 1081,3 | 74,3 |  | 1007,0 |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 742,7 | 74,3 |  | 668,4 |  |  |  |

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ВЦП «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2009-2011 годы»

| № П/П | Наименование мероприятия | План/исполнение | Общий объем финансиро вания,тыс.руб | в том числе | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности и по месту жительства | План | 30,9 | 4,5 |  | 26,4 |  | 100 | Созданы условия для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
|  |  | Исполнение | 30,9 | 4,5 |  | 26,4 |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 30,9 | 4,5 |  | 26,4 |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 30,9 | 4,5 |  | 26,4 |  |  |  |

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

КЦП «Культура Кубани на (2009-2011 годы)»

| № П/П | Наименование мероприятия | План/исполнение | Общий объем финансиро вания,тыс.руб | в том числе | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятия, направленные на приобретение компьютерной техники для МБУК ССП КР «Сергиевская сельская библиотека» | План | 27,5 | 2,5 |  | 25,0 |  | 100 | Приобретена компьютерная техника для МБУК ССП КР «Сергиевская сельская библиотека» |
|  |  | Исполнение | 27,5 | 2,5 |  | 25,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 27,5 | 2,5 |  | 25,0 |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 27,5 | 2,5 |  | 25,0 |  |  |  |

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Комплектование книжных фондов библиотек

| № П/П | Наименование мероприятия | План/исполнение | Общий объем финансиро вания,тыс.руб | в том числе | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пополнение библиотечного фонда | План | 19,4 | 1,0 | 18,4 |  |  | 100 | Произведено пополнение библиотечного фонда |
|  |  | Исполнение | 19,4 | 1,0 | 18,4 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 19,4 | 1,0 | 18,4 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 19,4 | 1,0 | 18,4 |  |  |  |  |

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов

| № П/П | Наименование мероприятия | План/исполнение | Общий объем финансиро вания,тыс.руб | в том числе | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятия по приобретению детской площадки | План | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 100 | Приобретена детская площадка |
|  |  | Исполнение | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе | План | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |