ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 21.03.2016 года № 42

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственную целевую программу «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2015 год»

Ведомственная  целевая программа  «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения  на территории Сергиевского сельского  поселения на 2015 год» (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 07 ноября 2014 года №146.

В 2015 году в рамках реализации Программы предусматривалось обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Сергиевского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в сумме 200,0 тыс.рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

- обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное;

- снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики;

- повышение уровня комфортности проживания населения и снижения вероятности возникновения криминогенной  обстановки;

- создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог.

Оценка эффективности  реализации Программы (приложение № 3).

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                           С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы                   «Развитие и реконструкция (ремонт)

систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского

поселения на 2015 год»

АНАЛИЗ

объемов финансирования ведомственную целевую программу «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2015 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |  |
| 1 | Восстановление ранее существующих линий электропередач уличного освещения | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Ремонт, при необходимости замена светильников уличного освещения. | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ. | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Оплата услуг специалиста, ответственного за электротехническое состояние оборудования наружного освещения поселения согласно контракта на возмездное оказание услуг для администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района | Местный бюджет | 36,0 | 36,0 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Установка дополнительных светильников уличного освещения в местах наиболее интенсивного движения, наибольшего скопления людей | Местный бюджет | 34,0 | 34,0 |  |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                    С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к      отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы                    «Развитие и реконструкция (ремонт)

систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского

поселения на 2015 год»

АНАЛИЗ

показателей  результативности   ведомственной целевой программы                    «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского поселения на 2015 год»

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Ремонт, при необходимости замена светильников уличного освещения. | тыс.руб | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2 | Приобретение электротоваров | тыс.руб. | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3 | Замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ.(шт) | Шт. | 25 | 25 |  |  |
| 4 | Оплата услуг специалиста, ответственного за электротехническое состояние оборудования наружного освещения поселения согласно контракта на возмездное оказание услуг для администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района | Чел. | 1 | 1 |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                       С.А. Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы                   «Развитие и реконструкция (ремонт)

систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского

поселения на 2015 год»

ОЦЕНКА

эффективности  реализации   ведомственной целевой программы                   «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на

территории Сергиевского сельского поселения на 2015 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс.руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории Сергиевского сельского поселения; - повышение уровеня безопасности дорожного движения в темное время суток; - формирование вечернего светового облика населенных пунктов Сергиевского сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 100% |
|  | Итого: | 200,0 | 200,0 | 100% |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                 С.А.Басеев