ПРИЛОЖЕНИЕ 9

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от  11.02.2014 года № 16

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2013 год

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2013 год (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 16 ноября 2012 года № 124.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по предоставлению субсидий бюджету Сергиевского сельского поселения Кореновского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств краевого бюджета 1799,8 тыс.рублей, средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в сумме 351,0 тыс.рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

- доля  протяженности автомобильных дорог местного значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия.

Оценка эффективности  реализации Программы (приложение № 3).

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                    С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

целевой программы «Капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог

местного значения Сергиевского

сельского поселения Кореновского          района Краснодарского края» на 2013 год.

АНАЛИЗ

объемов финансирования целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2013 год.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |  |
| 1 | Предоставление субсидий бюджету Сергиевского сельского поселения Кореновского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Краевой,местный бюджет | 7700,00 | 2150,8 | -5549,2 | 27,9 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 7700,00 | 2150,8 | -5549,2 | 27,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 7000,00 | 1799,8 | -5200,2 | 25,7 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 700,00 | 351,00 | -349 | 50,1 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                      С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

целевой программы «Развитие

водоснабжения Сергиевского сельского

поселения Кореновского района

Краснодарского края на 2013 год»

АНАЛИЗ

показателей  результативности целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2013 год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Отремонтированы дороги по ул. Чкалова ст. Сергиевской, в гравийном исполнении | м. | 1320 | 1320 | 0 | 100 |
| 2 | Отремонтирована дорога по ул. Береговой ст. Сергиевской в гравийном исполнении | м | 500 | 500 | 0 | 100 |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                        С.А. Басеев