

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**22 июля 2016 года № 106**

ст.Сергиевская

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 26 августа 2015 года № 159 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Сергиевского сельского поселения Кореновского района» администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района (Бундюк) осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Сергиевского сельского поселения на эти цели.

3. Общему отделу администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района (Горгоцкая) обнародовать настоящее постановление в установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Сергиевского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С.А. Басеев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Сергиевского сельского поселения  Кореновского района  от 22.07.2016 № 106 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2016-2018 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района  МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сергиевского сельского поселения» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Ведомственные целевые программы | - |
| Цели муниципальной программы | Основными целями программы являются: бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Сергиевского сельского поселения в безопасном водоотведении, сохранение водных объектов и окружающей среды, повышение качества предоставления коммунальной услуги канализации и уровня инженерного обустройства поселения, проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов канализации в х. Нижнем |
| Задачи муниципальной программы | - модернизация объектов водоснабжения и водоотведения;  - повышение эффективности управления объектами инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной  программы | Модернизация сетей канализации, ремонт новой канализационно-насосной станции №1. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Краевой бюджет 995601,60 рублей, местный бюджет 110622,40 рублей. Всего 1106224,00 руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района. |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Система канализации Сергиевского сельского поселения введена в эксплуатацию в 1992 году. За двадцатичетырехлетний период эксплуатации и постоянного воздействия агрессивной среды состояние канализационных трубопроводов крайне критическое.

В течение последних трех лет в системе канализационной сети четыре раза возникали аварии, участок канализационной сети является центральной магистралью и обеспечивает прием около 70% канализационных стоков. В результате аварий, в хуторе Нижнем неоднократно возникали чрезвычайные ситуации, повлекшие за собой прием сточных вод от населения, повреждение инженерных коммуникаций, негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое состояние жилого фонда, а также провалы в размытые участки канализационной сети дорожного покрытия.

В 2015 года в результате износа канализационной трубы произошло размывание грунта и обрушение приемного коллектора на канализационно-насосной станции №1.

В целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций и стабильной работы системы центрального канализационного коллектора, необходима срочная замена канализационных труб и реконструкция канализационно-насосной станции №1 по ул. Газовиков х. Нижнего.

Предупреждение возникновения аварийных ситуаций и стабильный режим работы системы центрального канализационного коллектора обусловливает необходимость решения программными методами.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус 1 | Значение показателей | | | | |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации | 4 год реализации | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа «**Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 года » | | | | | | | |
| 1.1 | Модернизация сетей канализации в в том числе: канализации | км |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.2 | Канализационно-насосная станция №1 | Шт. |  |  | 1 |  |  | ... |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С.А. Басеев

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Ста  тус1 | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2016год | 2017 год | | 2018 год | 2017 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель |  | Повышение качества предоставления коммунальной услуги канализации и уровня инженерного обустройства поселения, проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов канализации в х. Нижнем | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача |  | Создание условий для приведения    инфраструктуры водоснабжения и водоотведенияв соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Сергиевском сельском поселении | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт новой канализационно-насосной станции №1 |  | Всего | 1106224,0 | - | 1106224,0 |  | | 1106224,00 |  |  |
| Краевой  бюджет | 995601,60 | - | 995601,60 |  | | 995601,60 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | - |  |  | |  |  |  |
| Местный бюджет | 110622,40 | - | 110622,40 |  | | 110622,40 | Улучшение обслуживания населения Сергиевского сельского поселения услугами водоотведения | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| Внебюджетные источники |  | - |  |  | |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  |  | |  |  |  |
| Местный бюджет |  | - |  |  | |  | Улучшение обслуживания населения Сергиевского сельского поселения услугами водоотведения | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| Внебюджетные источники |  | - |  |  | |  |  |  |
| 1.1.2. | ИТОГО: |  | Всего | 1106224,0 | - | 1106224,0 |  | |  |  |  |
| Краевой бюджет | 995601,60 | - | 995601,60 |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | - |  |  | |  |  |  |
| Местный бюджет | 110622,40 | - | 110622,40 |  | |  | Улучшение обслуживания населения Сергиевского сельского поселения услугами водоотведения | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С.А. Басеев

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи:

улучшится обслуживание проживающего населения;

на 2,9 % улучшится уровень инженерного обустройства Сергиевского сельского поселения.

5. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:

определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района;

разработка конкурсной документации на проведение работ;

определение исполнителей программных мероприятий по итогам конкурсов, заключение муниципальных контрактов на ремонт канализационных сетей;

проведение работ по замене и ремонту канализационных сетей.

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Конкретные объемы финансирования уточняются исходя из возможностей бюджета и с учетом оперативных данных о техническом состоянии канализационных сетей.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиевского сельского поселения.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С.А. Басеев