

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23 января 2019 года № 4**

**ст. Сергиевская**

**Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Сергиевского сельского поселения на 2018 год»**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района 05 октября 2012 года № 100, администрация Сергиевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Сергиевского сельского поселения на 2018 год».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района Л.Г.Бундюк.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района и обнародовать в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 23.01.2019 № 4

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

Сергиевского сельского поселения Кореновского района

«Информатизация Сергиевского сельского поселения на 2018 год»

(финансирование программы)

по состоянию на 01.01.2019 год

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | КБК | | | | Сроки реализации | Объем финансирования (утверждено программой) | | | | | Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) | | | | | Фактически профинансировано | | | | | Объем выполнения работ (документально подтверждено) | | | | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. Программный продукт АС «Бюджет поселения» | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 1 кв.2018 | 22,9 |  |  | 22,9 |  | 22,9 |  |  | 22,9 |  | 22,9 |  |  | 22,9 |  | 22,9 |  |  | 22,9 |  |
| 2. Услуга «Виртуальный хостинг»(обслуживание веб-сайта sergievka.ru) | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 1 кв.2018 | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  |
| 3. пРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «арм мУНИЦИПАЛ» | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | ежемесячно | 9,6 |  |  | 9,6 |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  |
| 4. Антивирусная защита | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 1кв. | 1,7 |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. **Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом,абонентское обслуживание по тарифному плану «КЭП для Росреестра»** | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 3кв. | 4,9 |  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. **Обновление программного обеспечения и справочно-информационных баз данных Росреестр, АРМ-Муниципал, Контур-Экстерн** | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 3 кв. | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 10,7 |  |  | 10,7 |  | 10,7 |  |  | 10,7 |  |
| 7. **Обновление программного обеспечения и справочно-информационных баз данных СМЭВ** | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 3 кв. | 1,4 |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  |
| 8. **Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом, абонентское обслуживание по тарифному плану «Квалифицированный Классик» для АРМ «Муниципал»** | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 3 кв. | 4,7 |  |  | 4,7 |  | 4,7 |  |  | 4,7 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
| 9. **Право использования программ для ЭВМ по контур** | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 2 кв. | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 9,9 |  |  | 9,9 |  | 9,9 |  |  | 9,9 |  |
| 10. **Абонентское обслуживание по тарифному плану «Квалифицированный Классик» для ФИАС** | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 2 кв. | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. **Администрирование** ПО ViPNet Client 3.х | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 1 кв. | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |
| 12. **Изготовление квалифицированного сертификата «ИнфоТекс интернет Траст»** | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | 3 кв. | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |
| 13. Услуги доступа к сети Интернет | 0410 | 0710000000 | 244 | 221 | ежемесячно | 61,2 |  |  | 61,2 |  | 61,2 |  |  | 61,2 |  | 61,2 |  |  | 61,2 |  | 61,2 |  |  | 61,2 |  |
| 14. Услуги доступа к сети Интернет через беспроводную сеть Мегафон, опция «Интернет S» | 0410 | 0710000000 | 244 | 221 | ежемесячно | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Услуги доступа к сети Интернет через беспроводную сеть МТС, тарифный план «ИнтернетVIP » | 0410 | 0710000000 | 244 | 221 | ежемесячно | 9,6 |  |  | 9,6 |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  |
| 16. Услуги доступа к Системе информационно-технического обслуживания «Советник ПРОФ»-Консалтинг, НПА | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | декабрь | 72,0 |  |  | 72,0 |  | 72,0 |  |  | 72,0 |  | 95,7 |  |  | 95,7 |  | 95,7 |  |  | 95,7 |  |
| 17. **Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом, по тарифному плану «Квалифицированный Классик» для АРМ «Муниципал» сроком действия 12 мес.(без выдачи защищенного носителя)** | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | декабрь | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Абонентское обслуживание по тарифному плану «Квалифицированный Классик» для АРМ-Муниципал сроком действия 12 мес.,настройка,(без выдачи защищенного носителя) | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | декабрь | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Сопровождение сертификата | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | декабрь | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом по тарифному плану «КЭП для Росреестра» сроком действия 12мес., без выдачи защищенного носителя | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | декабрь | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Абонентское обслуживание по тарифному плану «КЭП для Росреестра»сроком действия 12 мес., настройка, (без выдачи защищенного носителя) | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | декабрь | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Сопровождение сертификата | 0410 | 0710000000 | 244 | 226 | декабрь | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 237,8 |  |  | 237,8 |  | 237,8 |  |  | 237,8 |  | 237,8 |  |  | 237,8 |  | 237,8 |  |  | 237,8 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела Л.Г. Бундюк

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 23.01.2019 № 4

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

(оценка достижения целевых индикаторов)

по состоянию на 01.01.2019 год

Сергиевского сельского поселения Кореновского района

«Информатизация Сергиевского сельского поселения на 2018 год»

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показатели  индикатора | Уровень выполнения, в % |
| 1 | Программный продукт АС «Бюджет поселения» | Сергиевское сельское поселение | Создание единого информационного пространства администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства муниципального образования Кореновского района, Кубани, условий для повышения эффективности местного самоуправления на территории Сергиевского сельского поселения, за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) расширение возможности доступа населения и организаций Кореновского района к информации и муниципальным услугам, за счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики Сергиевского сельского поселения.  Лицензирование и обновление программного обеспечения администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района  Покупка новых компьютеров и модернизация старых, обслуживание орг. техники.  Создание внутреннего портала Государственной организации  Ежегодное обновление веб-сайта sergievka.ru в соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, для обеспечения более эффективного взаимодействия органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами поселения.  Создание информационных систем.  Внедрение электронного документооборота в администрации Сергиевского сельского поселения и подразделениях, подключенных к строящейся сети передачи данных;  Защита информации  Приведение систем, содержащих персональные данные в соответствие с Федеральный законом от 27июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». | Совершенствование и развитие информационной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов сельского поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации.  Создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Сергиевского сельского поселения.  Совершенствование деятельности исполнительных и представительных органов местного самоуправления на основе использования ИКТ, формирование информационной культуры и потребностей, соответствующих информационному обществу.  Создание сети пунктов коллективного доступа к информации органов местного самоуправления Сергиевского сельского поселения | Использование системы электронного документооборота  Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления  Количество рабочих станций, оснащенных современной антивирусной защитой  Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Сергиевского сельского поселения Кореновского района  Обеспечение рабочих мест специалистов обновленными программными комплексами  Доукомплектование рабочих мест специалистов администрации современной компьютерной техникой | 1 квартал 2018 | 10  9  11  100  100  30 | 10  9  11  100  100  30 | 100  100  100  100  100  100 |
| 2 | Услуга «Виртуальный хостинг»(обслуживание веб-сайта sergievka.ru) | Сергиевское сельское поселение | 1 квартал 2018 |
| 3 | пРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «арм мУНИЦИПАЛ» | Сергиевское сельское поселение | ежемесячно |
| 4 | 4. Антивирусная защита | Сергиевское сельское поселение | 1 квартал 2018 |
| 5 | **Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом,абонентское обслуживание по тарифному плану «КЭП для Росреестра»** | Сергиевское сельское поселение | 3 квартал 2018 |
| 6 | **Обновление программного обеспечения и справочно-информационных баз данных Росреестр, АРМ-Муниципал, Контур-Экстерн** | Сергиевское сельское поселение | 3 квартал 2018 |
| 7 | **Обновление программного обеспечения и справочно-информационных баз данных СМЭВ** | Сергиевское сельское поселение | 3 квартал 2018 |
| 8 | **Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом, абонентское обслуживание по тарифному плану «Квалифицированный Классик» для АРМ «Муниципал»** | Сергиевское сельское поселение | 3 квартал 2018 |
| 9 | **Право использования программ для ЭВМ по контур** | Сергиевское сельское поселение | 2 квартал 2018 |
| 10 | **Абонентское обслуживание по тарифному плану «Квалифицированный Классик» для ФИАС** | Сергиевское сельское поселение | 2 квартал 2018 |
| 11 | **Администрирование** ПО ViPNet Client 3.х | Сергиевское сельское поселение | 1 квартал 2018 |
| 12 | **Изготовление квалифицированного сертификата «ИнфоТекс интернет Траст»** | Сергиевское сельское поселение | 3 квартал 2018 |
| 13 | Услуги доступа к сети Интернет | Сергиевское сельское поселение | ежемесячно |
| 14 | Услуги доступа к сети Интернет через беспроводную сеть Мегафон, опция «Интернет S» | Сергиевское сельское поселение | ежемесячно |
| 15 | Услуги доступа к сети Интернет через беспроводную сеть МТС, тарифный план «ИнтернетVIP » | Сергиевское сельское поселение | ежемесячно |
| 16 | Услуги доступа к Системе информационно-технического обслуживания «Советник ПРОФ»-Консалтинг, НПА | Сергиевское сельское поселение | декабрь |
| 17 | **Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом, по тарифному плану «Квалифицированный Классик» для АРМ «Муниципал» сроком действия 12 мес.(без выдачи защищенного носителя)** | Сергиевское сельское поселение | декабрь |
| 18 | Абонентское обслуживание по тарифному плану «Квалифицированный Классик» для АРМ-Муниципал сроком действия 12 мес.,настройка,(без выдачи защищенного носителя) | Сергиевское сельское поселение |  |
| 19 | Сопровождение сертификата | Сергиевское сельское поселение | декабрь |
| 20 | Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом по тарифному плану «КЭП для Росреестра» сроком действия 12мес., без выдачи защищенного носителя | Сергиевское сельское поселение | декабрь |
| 21 | Абонентское обслуживание по тарифному плану «КЭП для Росреестра»сроком действия 12 мес., настройка, (без выдачи защищенного носителя) | Сергиевское сельское поселение | декабрь |
| 22 | Сопровождение сертификата | Сергиевское сельское поселение | декабрь |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела Л.Г. Бундюк