

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**20 января 2020 года № 8**

**ст. Сергиевская**

**Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2019 год»**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района 05 октября 2012 года № 100, администрация Сергиевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2019 год»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района Л.Г.Бундюк.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района и обнародовать в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 20.01.2020 № 8

«Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2019 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом

администрации Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района

Начальник отдела Л.Г.Бундюк

Согласовано:

Ведущий специалист общего отдела

администрации Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района Е.А.Рохманка

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 20.01.2020 № 8

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2018 год»

(финансирование программы)

по состоянию на 01.01.2019 год

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | КБК | | | | Сроки реализации | Объем финансирования (утверждено программой) | | | | | Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) | | | | | Фактически профинансировано | | | | | Объем выполнения работ (документально подтверждено) | | | | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.Информирование населения, Совета депутатов Сергиевского сельского поселения о состоянии аварийности на автотранспорте. Внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Организация и проведение на территории Сергиевского сельского поселения массовых профилактических мероприятий, направленных на решение проблем безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Посыпка дорог песко-соляной смесью в осеннее-зимний период | 0409 | 0210000000 | 244 | 340 | 4 кв. | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 4.Проведение комиссионных проверок состояния улично-дорожной сети, их соответствие требованиям дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Провести ремонт дорожного покрытия на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Приобретение и установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Обеспечение «треугольника видимости» на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Провести ремонт тротуарных дорожек на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. игры на местности, тренинги по правилам дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела Л.Г. Бундюк

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 20.01.2020 № 8

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

(оценка достижения целевых индикаторов)

по состоянию на 01.01.2020 год

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на территории Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2019 год»

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показатели  индикатора | Уровень выполнения, в % |
| 1 | Информирование населения, Совета депутатов Сергиевского сельского поселения о состоянии аварийности на автотранспорте. Внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП | Сергиевское сельское поселение | Создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов сельского поселения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности. | 1. Совершенствовать систему управления обеспечением безопасности дорожного движения; 2. Совершенствовать дорожные условия; 3. Сформировать безопасное поведение участников дорожного движения и предупредить детский дорожно-транспортный травматизм. | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий  2. Количество пострадавших в ДТП  3. Протяженность отремонтированной дорожной сети  4.Количество установленных дорожных знаков | 4 кв. | 0  0  2,0  10 | 0  0  5,9  0 | 295 |
| 2 | Организация и проведение на территории Сергиевского сельского поселения массовых профилактических мероприятий, направленных на решение проблем безопасности дорожного движения | Сергиевское сельское поселение |
| 3 | Посыпка дорог песко-соляной смесью в осеннее-зимний период | Сергиевское сельское поселение |  |  |  |  |
| 4 | Проведение комиссионных проверок состояния улично-дорожной сети, их соответствие требованиям дорожного движения. | Сергиевское сельское поселение |
| 5 | Провести ремонт дорожного покрытия на территории поселения | Сергиевское сельское поселение |
| 6 | Приобретение и установка дорожных знаков | Сергиевское сельское поселение |
| 7 | Обеспечение «треугольника видимости» на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог | Сергиевское сельское поселение |
| 8 | Провести ремонт тротуарных дорожек на территории поселения | Сергиевское сельское поселение |
| 9 | Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. игры на местности, тренинги по правилам дорожного движения | Сергиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 2 | 5,9 | 295 |

Глава Сергиевского

сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела Л.Г. Бундюк