

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23 января 2019 года № 8**

**ст. Сергиевская**

**Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения**

**Кореновского района на 2018 год»**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района 05 октября 2012 года № 100, администрация Сергиевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2018год».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района Л.Г.Бундюк.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района и обнародовать в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 23.01.2019 № 9

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения

Кореновского района» на 2018год

(финансирование программы)

по состоянию на 01.01.2019 год

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | КБК | | | | Сроки реализации | Объем финансирования (утверждено программой) | | | | | Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) | | | | | Фактически профинансировано | | | | | Объем выполнения работ (документально подтверждено) | | | | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Сергиевского сельского поселения Кореновского района.  Софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:  Ремонт ул. Красной от автомобильной дороги «Ст-ца Платнировская – ст-ца Сергиевская- ст-ца Дядьковская» до ул. Красноармейской в х. Нижнем  Протяженность 0,657 км | 0409 | 30201S2440 | 244 | 225 | Июнь-декабрь | 3713,8 |  | 3491 | 222,8 |  | 3713,8 |  | 3491 | 222,8 |  | 3713,8 |  | 3491 | 222,8 |  | 3713,8 |  | 3491 | 222,8 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 3713,8 |  | 3491 | 222,8 |  | 3713,8 |  | 3491 | 222,8 |  | 3713,8 |  | 3491 | 222,8 |  | 3713,8 |  | 3491 | 222,8 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела Л.Г. Бундюк

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 23.01.2019 № 9

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

(оценка достижения целевых индикаторов)

по состоянию на 01.01.2019 год

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показатели  индикатора | Уровень выполнения, в % |
| 1 | Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Сергиевского сельского поселения Кореновского района.  Софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:  Ремонт ул. Красной от автомобильной дороги «Ст-ца Платнировская – ст-ца Сергиевская- ст-ца Дядьковская» до ул. Красноармейской в х. Нижнем  Протяженность 0,657 км | Сергиевское сельское поселение | -повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Сергивского сельского поселения Кореновского района;  - сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;  - обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами Сергиевского сельского поселения Кореновского района;  - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;  - снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;  - формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Сергиевского сельского поселения Кореновского района. | - проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Сергиевского сельского поселения Кореновского района;  - расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий  2. Количество пострадавших в ДТП  3.Протяженность отремонтированной дорожной сети  4. Количество установленных дорожных знаков | Июнь-декабрь | 0  0  1,5  10 | 0  0  1,5  10 | 100 |

Глава Сергиевского

Сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела Л.Г. Бундюк