ПРИЛОЖЕНИЕ 13

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от  5.02.2015 года  № 18

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2014-2016 годы.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2014-2016 годы (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 05 ноября 2013 года № 137.

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по предоставлению субсидий бюджету Сергиевского сельского поселения Кореновского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств краевого бюджета 576,2 тыс.рублей, средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в сумме 150,0 тыс.рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

- доля  протяженности автомобильных дорог местного значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия.

Оценка эффективности  реализации Программы (приложение № 3).

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                    С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог местного значения Сергиевского

сельского поселения Кореновского          района Краснодарского края» на 2014-2016 годы.

АНАЛИЗ

объемов финансирования муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |  |
| 1 | Предоставление субсидий бюджету Сергиевского сельского поселения Кореновского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Краевой,местный бюджет | 750,0 | 726,2 | -23,8 | 96,8 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 750,0 | 726,2 | -23,8 | 96,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 600,0 | 576,2 | -23,8 | 96,0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 150,0 | 150,0 | - | - |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                      С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие

водоснабжения Сергиевского сельского

поселения Кореновского района

Краснодарского края» на

2014-2016    годы

АНАЛИЗ

показателей  результативности муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2014-2016 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Отремонтированы дорога по ул. Гагарина ст. Сергиевской, в асфальтовом исполнении | м. | 215 | 215 | 0 | 100 |
| 2 | Отремонтирована дорога по ул. Чкалова ст. Сергиевской в гравийном исполнении | м | 40 | 40 | 0 | 100 |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                        С.А. Басеев