## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2014 года                                                                           № 37

ст. Сергиевская

О внесении изменений в постановление администрации Сергиевского сельского поселения от 5 ноября 2013 года № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы»

Руководствуясь Уставом Сергиевского сельского поселения Кореновского района,   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Сергиевского сельского поселения от 5 ноября 2013 года № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции: «Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию (ремонт) систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и энергобезопасности:

1) установка приборов учета потребляемой электроэнергии на всех линиях уличного освещения.

2) восстановление ранее существующих линий электропередач уличного освещения.

3) ремонт, при необходимости замена светильников уличного освещения.

4) замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ.

5) установка дополнительных светильников уличного освещения в местах наиболее интенсивного движения, наибольшего скопления людей.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

1) перевод сетей наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом;

2) перевод наружного освещения на автоматизированные и автономные системы управления;

3) установка многотарифных приборов учета электрической энергии.»

1.2. Изложить раздел паспорта муниципальной программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы» «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в новой редакции:

«Общий объем финансирования из средств местного бюджета составит 1080,00 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 г. - 680,0 тыс. руб.,

2015 г. - 200,0 тыс. руб.,

2016 г. - 200,0 тыс. руб.

1.3. Пункт  4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 1080,0 тысяч рублей, в том числе :

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Финансирование мероприятий (тыс.руб.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Объемы финансирования | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 1080,0 | 680,0 | 200,0 | 200,0 | Администрация поселения |
| 1. | Установка приборов учета потребляемой электроэнергии на всех линиях уличного освещения. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация поселения |
| 2. | Восстановление ранее существующих линий электропередач уличного освещения. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация поселения |
| 3. | Ремонт, при необходимости замена светильников уличного освещения. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 330,0 | 230,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация поселения |
| 4. | Замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация поселения |
| 5. | Установка дополнительных светильников уличного освещения в местах наиболее интенсивного движения, наибольшего скопления людей. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация поселения |

Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Сергиевского сельского поселения».

1.4. Дополнить приложение разделом 6 «Критерии выполнения Программы» следующего содержания: «Критерием оценки эффективности реализации Программы является протяженность линий или систем уличного освещения, реконструированных (отремонтированных).

В результате реализации Программы увеличится общая протяженность реконструированных (отремонтированных) линий или систем уличного освещения и снизится энергоемкость.»

2. Финансовому отделу администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района (Бундюк) осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Сергиевского сельского поселения на эти цели.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Сергиевского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                          С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 5 ноября 2013 года № 142

(в ред.от 08.04.2014 г. № 37)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы».

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Сергиевского сельского поселения Кореновского района

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Ведомственные целевые программы | - |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение качественного и высокоэффективного освещения Сергиевского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Переход к формированию в Сергиевском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности; 2) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии; 3) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки; 4) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации с 2014 года по 2016 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования из средств местного бюджета составит 1080,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 г. - 680,0 тыс. руб., 2015 г. - 200,0 тыс. руб., 2016 г. - 200,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Сергиевского сельского поселения |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В настоящее время фактическое состояние наружного освещения Сергиевского сельского поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждений здравоохранения.

Учитывая, что наружное освещение и его качественное функционирование имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Очевидно, что эффективное решение существующей проблемы в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на краевом уровнях. Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода, так как:

разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующей проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения Сергиевского сельского поселения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

1) социальной остротой проблемы в Сергиевском сельском поселении;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного освещения Сергиевского сельского поселения, а также на:

1) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

2) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергосберегающие и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;

3) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

4) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в Сергиевском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития поселения.

Сроки реализации программных мероприятий определены на 2014-2016 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию (ремонт) систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и энергобезопасности:

1) установка приборов учета потребляемой электроэнергии на всех линиях уличного освещения.

2) восстановление ранее существующих линий электропередач уличного освещения.

3) ремонт, при необходимости замена светильников уличного освещения.

4) замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ.

5) установка дополнительных светильников уличного освещения в местах наиболее интенсивного движения, наибольшего скопления людей.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

1) перевод сетей наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом;

2) перевод наружного освещения на автоматизированные и автономные системы управления;

3) установка многотарифных приборов учета электрической энергии.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 1080,0 тысяч рублей, в том числе :

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Финансирование мероприятий (тыс.руб.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Объемы финансирования | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 1080,0 | 680,0 | 200,0 | 200,0 | Администрация поселения |
| 1. | Установка приборов учета потребляемой электроэнергии на всех линиях уличного освещения. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация поселения |
| 2. | Восстановление ранее существующих линий электропередач уличного освещения. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация поселения |
| 3. | Ремонт, при необходимости замена светильников уличного освещения. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 330,0 | 230,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация поселения |
| 4. | Замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация поселения |
| 5. | Установка дополнительных светильников уличного освещения в местах наиболее интенсивного движения, наибольшего скопления людей. | 2014-2016 годы | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация поселения |

Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Сергиевского сельского поселения.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать комфортные условия для проживания населения в Сергиевском сельском поселении;

2) сократить расходы бюджетных средств и средств населения на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных (4016 часов в год);

3) сократить расходы на утилизацию ртутных ламп, что позволит помимо экономического эффекта получить и экологический эффект;

4) получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

5) сократить эксплуатационные расходы органов местного самоуправления поселений на обслуживание систем освещения;

6) повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

7) сформировать вечерний световой облик населенных пунктов края;

8) повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

9) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности.

6. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является протяженность линий или систем уличного освещения, реконструированных (отремонтированных).

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2013год | План 2014 год | План 2015 год | План 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка приборов учета потребляемой электроэнергии на всех линиях уличного освещения (шт) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Восстановление ранее существующих линий электропередач уличного освещения ( м) | 680 | 1520 | 0 | 0 |
| Ремонт, при необходимости замена светильников уличного освещения.(шт) | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Замена вышедших из строя ламп ДРЛ-250 энергосберегающими ДНАТ.(шт) | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Установка дополнительных светильников уличного освещения в местах наиболее интенсивного движения, наибольшего скопления людей (шт) | 6 | 0 | 12 | 12 |

В результате реализации Программы увеличится общая протяженность реконструированных (отремонтированных) линий или систем уличного освещения и снизится энергоемкость.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                 С. А. Басеев