|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к постановлению администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23.04.2013 № 50 |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от  30 января 2013 года № 12

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2012 год.

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2012 год (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 46.

В 2012 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по предоставлению субсидий бюджету Сергиевского сельского поселения Кореновского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения.

Финансирование мероприятий Программы в 2012 году осуществлялось за счет средств краевого бюджета 2512,2 тыс.рублей, средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в сумме 241,7 тыс.рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

- доля  протяженности автомобильных дорог местного значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия.

Оценка эффективности  реализации Программы (приложение № 3).

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                 С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

целевой программы «Капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог

местного значения Сергиевского

сельского поселения Кореновского          района Краснодарского края» на 2012 год.

АНАЛИЗ

объемов финансирования целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2012 год.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |  |
| 1 | Предоставление субсидий бюджету Сергиевского сельского поселения Кореновского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Краевой,местный бюджет | 2755,1 | 2753,9 | -1,2 | 99,9 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | 2755,1 | 2753,9 | -1,2 | 99,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 2513,4 | 2512,2 | -1,2 | 99,9 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 241,7 | 241,7 | 0 | 100 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                       С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

целевой программы «Капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог

местного значения Сергиевского

сельского поселения Кореновского          района Краснодарского края» на 2012 год.

АНАЛИЗ

показателей  результативности целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2012 год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Отремонтированы дороги по ул. Айвазяна ст. Сергиевской, пер. Тополиный х. Нижний в асфальтовом исполнении | м. | 603 | 603 | 0 | 100 |
| 2 | Отремонтирована дорога по ул. Гагарина ст. Сергиевской в гравийном исполнении | м | 235 | 235 | 0 | 100 |
| 3 | Отремонтированы дороги по ул. Крупской, ул. Береговой ст. Сергиевской в гравийном исполнении | м | 370 | 370 | 0 | 100 |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                      С.А. Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий

целевой программы «Капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог

местного значения Сергиевского

сельского поселения Кореновского          района Краснодарского края» на 2012 год.

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2012 год.

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс.руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий бюджету Сергиевского сельского поселения Кореновского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | 2755,1 | 2753,9 | 99,9% |
|  | Итого: | 2755,1 | 2753,9 | 99,9% |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                 С.А.Басеев