**Согласовано**

Заместитель прокурора Кореновского района

юрист 1 класса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Е. Гришин

«\_\_\_» июня 2022 года

**«В результате принятых мер прокурорского реагирования завершен капитальный ремонт кровли сельского дома культуры одного из поселений Кореновского района в рамках реализации национального проекта «Культура»**

Прокуратурой Кореновского района в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства при реализации на территории района национальных проектов в 2021 году установлено, что в рамках реализации национальной программы «Культура» между МБУК НСП КР «Комсомольский сельский дом культуры» и ООО «Кубер» в марте 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ.

В ходе проведенной проверки установлено, что подрядчиком в нарушение контрактных обязательств допущено отставание от графика выполнения работ, что послужило основанием для внесения 09.06.2021 прокуратурой района руководителям бюджетного учреждения и подрядной организации представлений об устранении закона.

По результатам рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования в установленные муниципальным контрактом сроки в полном объеме к 13.07.2021 завершены строительно-монтажные работы в доме культуры п. Комсомольского Кореновского района, заменена кровля здания, отремонтирована входная группа.

Работа по осуществлению надзора исполнением законодательства при реализации на территории района национальных проектов будет продолжена.

Помощник прокурора

Кореновского района В.Д. Лысенко