

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07 апреля 2023 года № 55/1**

ст. Сергиевская

**Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальное строительство объекта « Многофункциональный культурно-досуговый центр на 222 посадочных места с трансформируемым залом в ст. Сергиевской Кореновского района»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23 октября 2020 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района», администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальное строительство объекта « Многофункциональный культурно-досуговый центр на 222 посадочных места с трансформируемым залом в ст. Сергиевской Кореновского района» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 20 января 2021 года № 3 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальное строительство объекта « Многофункциональный культурно-досуговый центр на 222 посадочных места с трансформируемым залом в ст. Сергиевской Кореновского района».

3. Общему отделу администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района (Рохманка) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

07 апреля 2023г. № 55/1

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы**

**«Капитальное строительство объекта « Многофункциональный культурно-досуговый центр на 222 посадочных места с трансформируемым залом в ст. Сергиевской Кореновского района».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик программы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Исполнитель программы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23 октября 2020 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района», Устав Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Цели ведомственной целевой программы | Проведение мероприятий, направленных на строительство объектов муниципальной собственности Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| Задачи ведомственной целевой программы | Строительство нового объекта муниципальной собственности и подключение к сетям инженерных коммуникаций, проведение технического надзора;  Создание на селе условий для творческой деятельности населения, молодежи и детей;  Пробуждение у сельского населения интереса к концертной и культурно-досуговой деятельности |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы | Капитальное строительство объекта |
| Объемы и источники финансирования | Без финансирования |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2023 — 2025 г.г. |

**Раздел 1. «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы»**

На территории Сергиевского сельского поселения находится два муниципальных бюджетных учреждения МБУК «Сергиевский сельский Дом культуры» и МБУК «Сергиевская сельская библиотека», которые временно располагаются в здании детского сада и Сергиевской амбулатории. Здание Дома культуры в результате пожара в 2003 году пришло в негодность, в 2013 году, руины сгоревшего ДК были снесены.

Вопреки бытующему в последние годы мнению, что работа, домашнее хозяйство и телевизор забирают все свободное время, и народ в Дом культуры калачом не заманишь, Дом культуры Сергиевского сельского поселения пустым не бывает. Дом культуры – это единственное место в поселении, где можно развивать способности к творчеству.

В зале ДК вершатся все важные дела поселения: проводятся праздники, вечера отдыха, концерты, но площадь зала не позволяет принимать всех желающих посетить мероприятия. На базе Дома культуры созданы разнообразные творческие коллективы вокально-хорового направления «Первоцвет», «Сударушки», «Весна», «Импульс», декоративно-прикладного творчество «Мастерица». Данный проект затрагивает актуальную и важную проблему современной жизни в сельской местности. В связи с отсутствием здания и соответствующей площади приводит к тому, что таланты остаются невостребованными и нереализованными, хотя по природе каждый человек индивидуален и без сомнения в чем-то талантлив. Реализация проекта поможет решить задачи дальнейшего развития творческих коллективов и создание условий для реализации творческого потенциала населения

**Раздел 2. «Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации»**

Цели: Проведение мероприятий, направленных на строительство объектов муниципальной собственности Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Задачи: Строительство нового объекта муниципальной собственности и подключение к сетям инженерных коммуникаций, проведение технического надзора;

Создание на селе условий для творческой деятельности населения, молодежи и детей;

Пробуждение у сельского населения интереса к концертной и культурно-досуговой деятельности.

Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Значение индикатора | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Капитальное строительство объекта | шт | 1 | 0 | 0 |

Сроки реализации Программы – 2023 - 2025 года

**Раздел 3. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Год  реализации | Срок  реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатель результата реализации мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный  бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Капитальное строительство объекта «Многофункциональный культурно-досуговый центр на 222 посадочных места с трансформируемым залом в ст. Сергиевской Кореновского района» | 2023 | 2023 - 2025 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитальное строительство объекта |
| Итого | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Раздел 4 «Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы»**

Программа реализуется за счет средств, выделяемых из краевого бюджета, бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Финансирование данной программы на 2023 год без финансирования.

**Раздел 5. «Механизм реализации ведомственной целевой программы»**

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы, который:

обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование с координатором соответствующей муниципальной программы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, в случае если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы Сергиевского сельского поселения Кореновского района;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы;

проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные ведомственной целевой программой.

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разработчик ведомственной целевой программы готовит доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы, который утверждается постановлением администрации Сергиевского сельского поселения.

Доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования ведомственной целевой программы в целом и по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий ведомственных целевых программ с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации ведомственной целевой программы плановым показателям, установленным ведомственной целевой программой;

оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ведомственной целевой программы проводится анализ факторов и в докладе (отчете) о ходе реализаций ведомственной целевой программы указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23 октября 2020 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района».

**Раздел 6. «Оценка социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы»**

Программа предусматривает выполнение мероприятия, обеспечивающего положительный эффект в развитии инфраструктуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Строительство Дома культуры обеспечит возможность вовлечения населения Сергиевского сельского поселения в культурную деятельность на 100%.

Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятия, предусмотренного Программой, выражается в повышении социальной роли культуры, вследствие:

- обеспечения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;

- активизации экономических процессов развития культуры, занятости молодёжи, роста не муниципальных ресурсов, привлекаемых в отрасль;

- развития эстетического и этического воспитания молодежи.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой