

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**2 февраля 2024 года № 6**

**ст. Сергиевская**

**Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Организация водоснабжения населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы»**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23 октября 2020 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района», администрация Сергиевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Организация водоснабжения населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района И.Г. Гацко.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района и обнародовать в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 02.02.2024 г. № 6

«Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Организация водоснабжения населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом

администрации Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района

Начальник отдела И.Г. Гацко

Ведущий специалист Т.А. Куслий

Согласовано:

Ведущий специалист общего отдела

администрации Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района Е.А.Рохманка

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 02.02.2024 г. № 6 |

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Организация водоснабжения населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы»

 (финансирование программы) по состоянию на 31.12.2023 год

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | КБК | Сроки реализации | Объем финансирования (утверждено программой) | Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) | Фактически профинансировано | Объем выполнения работ (документально подтверждено) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | всего | Федерал.бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Капитальный ремонт артезианской скважины № Д-73-94 ст. Сергиевская, Кореновский раойон, Краснодарский крайКапитальный ремонт артезианской скважины № 30286 х. Нижний, Кореновский район, Краснодарский край | 0502 | 13101S0330 | 244 | 225 | 2023 | 4200,003900,00 |  | 3948,003666,00 | 252,00234,00 |  | 4200,003900,00 |  | 3948,003666,00 | 252,00234,00 |  | 4200,003900,00 |  | 3948,003666,00 | 252,00234,00 |  | 4200,003900,00 |  | 3948,003666,00 | 252,00234,00 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 8100,00 |  | 7614,00 | 486,00 |  | 8100,00 |  | 7614,00 | 486,00 |  | 8100,00 |  | 7614,00 | 486,00 |  | 8100,00 |  | 7614,00 | 486,00 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела И.Г. Гацко

Куслий Т.А. 8(861)4298638

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 02.02.2024 г. № 6 |

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

 (оценка достижения целевых индикаторов)

по состоянию на 31.12.2023 год

«Организация водоснабжения населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показателииндикатора | Уровень выполнения, в % |
| 1 | Капитальный ремонт артезианской скважины № Д-73-94 ст. Сергиевская, Кореновский раойон, Краснодарский крайКапитальный ремонт артезианской скважины № 30286 х. Нижний, Кореновский район, Краснодарский край | Сергиевское сельское поселение | Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения хутора Нижнего и Сергиевского сельского поселения Кореновского района в питьевой воде. | Развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций; Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Сергиевского сельского поселения. | Замена артезианской скважины на территории хутора Нижнего Сергиевского сельского поселения Кореновского района | 2023 г. | 2 | 2 | 100 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела И.Г. Гацко

Куслий Т.А. 8(861)4298638