

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**2 февраля 2024 года № 9**

**ст. Сергиевская**

**Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Сергиевского сельского поселения**

**Кореновского района на 2023-2025 года»,**

**с изменениями от 15.08.2023 № 88**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23 октября 2020 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района», администрация Сергиевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 года», с изменениями от 15.08.2023 № 88.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района И.Г. Гацко.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района и обнародовать в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 26.01.2023 № 9

«Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2023-2025 года», с изменениями от 15.08.2023 № 88

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом

администрации Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района

Начальник отдела И.Г. Гацко

Ведущий специалист Т.А. Куслий

Согласовано:

Ведущий специалист общего отдела

администрации Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района Е.А.Рохманка

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Сергиевского сельского поселения Кореновского района  от 02.02.2024 № 9 |

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

Сергиевского сельского поселения Кореновского района

«Информатизация Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2023-2025 года», с изменениями от 15.08.2023 № 88

(финансирование программы)

по состоянию на 31.12.2023 год

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | КБК | | | | Сроки реализации | Объем финансирования (утверждено программой) | | | | | Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) | | | | | Фактически профинансировано | | | | | Объем выполнения работ (документально подтверждено) | | | | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. Обслуживание компьютерной техники поселения, восстановление операционных систем, настройки подключения к локальной сети | 0410 | 0310000000 | 244 | 226 | Ежемесячно исходя из фактических затрат - 2023 года | 49,2 |  |  | 49,2 |  | 49,2 |  |  | 49,2 |  | 49,2 |  |  | 49,2 |  | 49,2 |  |  | 49,2 |  |
| 1. Модернизация системных блоков сотрудников оказывающих государственные и муниципальные услуги | 0410 | 0310000000 | 244 | 226 | По мере необходимости | 49,7 |  |  | 49,7 |  | 49,7 |  |  | 49,7 |  | 49,7 |  |  | 49,7 |  | 49,7 |  |  | 49,7 |  |
| 1. Содержание, веб-сайта sergievka.ru в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ от 9.02.2009 (в течение 2023 года), обслуживание и администрирование ПО | 0410 | 0310000000 | 244 | 221 | Ежемесячно исходя из фактических затрат | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |
| 4. Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет» | 0410 | 0310000000 | 244 | 226 | Январь-декабрь 2023года | 38,4 |  |  | 38,4 |  | 38,4 |  |  | 38,4 |  | 38,4 |  |  | 38,4 |  | 38,4 |  |  | 38,4 |  |
| 5.Приобретение и обновление программного обеспечения | 0410 | 0310000000 | 244 | 226 | Январь-декабрь 2023 | 13,6 |  |  | 13,6 |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  |
| 6. Обслуживание и обновление программного обеспечения «СоветникПроф» | 0410 | 0310000000 | 244 | 226 | 2023 год | 32,5 |  |  | 32,5 |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 185,3 |  |  | 185,3 |  | 185,3 |  |  | 185,3 |  | 185,3 |  |  | 185,3 |  | 185,3 |  |  | 185,3 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела И.Г. Гацко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Сергиевского сельского поселения Кореновского района  от 02.02.2024 г. № 9 |

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

(оценка достижения целевых индикаторов) по состоянию на 31.12.2023 год

Сергиевского сельского поселения Кореновского района

«Информатизация Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2023-2025 года» Сергиевское сельское поселение Кореновского района,

с изменениями от 15.08.2023 № 88

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показатели  индикатора | Уровень выполнения, в % |
| 1 | Обслуживание компьютерной техники поселения, восстановление операционных систем, настройки подключения к локальной сети | Сергиевское сельское поселение | Создание единого информационного пространства администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства муниципального образования Кореновского района, Кубани, условий для повышения эффективности местного самоуправления на территории Сергиевского сельского поселения, за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) расширение возможности доступа населения и организаций Кореновского района к информации и муниципальным услугам, за счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики Сергиевского сельского поселения.  Лицензирование и обновление программного обеспечения администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района  Покупка новых компьютеров и модернизация старых, обслуживание орг. техники.  Создание внутреннего портала Государственной организации  Ежегодное обновление веб-сайта sergievka.ru в соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, для обеспечения более эффективного взаимодействия органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами поселения.  Создание информационных систем.  Внедрение электронного документооборота в администрации Сергиевского сельского поселения и подразделениях, подключенных к строящейся сети передачи данных;  Защита информации  Приведение систем, содержащих персональные данные в соответствие с Федеральный законом от 27июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». | Совершенствование и развитие информационной инфраструктуры Сергиевского сельского поселения, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов сельского поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации.  Создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Сергиевского сельского поселения.  Совершенствование деятельности исполнительных и представительных органов местного самоуправления на основе использования ИКТ, формирование информационной культуры и потребностей, соответствующих информационному обществу.  Создание сети пунктов коллективного доступа к информации органов местного самоуправления Сергиевского сельского поселения | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Сергиевского сельского поселения Кореновского района  Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления  Количество рабочих станций, оснащенных современной антивирусной защитой  Обеспечение рабочих мест специалистов обновленными программными комплексами | Ежемесячно исходя из фактических затрат – 2023 года | 49,2  49,7  1,9  38,4  13,6  32,5 | 49,2  49,7  1,9  38,4  13,6  32,5 | 100  100  100  100  100  100 |
| 2 | Модернизация системных блоков сотрудников оказывающих государственные и муниципальные услуги | Сергиевское сельское поселение | По мере необходимости |
| 3 | Содержание, веб-сайта sergievka.ru в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ от 9.02.2009 (в течение 2023 года), обслуживание и администрирование ПО | Сергиевское сельское поселение  поселение | Ежемесячно исходя из фактических затрат |
| 4 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет» | Сергиевское сельское поселение | Ежемесячно исходя из фактических затрат |
| 5. | Приобретение и обновление программного обеспечения | Сергиевское сельское поселение | Январь-декабрь 2023 |
| 6. | Обслуживание и обновление программного обеспечения «СоветникПроф» | Сергиевское сельское поселение | Август/  сентябрь/ октябрь/ ноябрь/ декабрь |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 185,3 | 185,3 | 100 |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела И.Г. Гацко

Куслий Т.А. 8(861)4298638